# PLATAFORMA DE MISSÕES COMUNITÁRIAS

Documento Base – Versão 0.2

# 1. VISÃO REFINADA

Construir uma plataforma digital híbrida (cívica + GovTech) que permita coordenar voluntariado estruturado através de missões concretas, com foco estratégico em quatro pilares fundamentais:

- Prevenção comunitária

- Apoio social estruturado

- Resposta local a emergências

- Integração progressiva com entidades institucionais

A plataforma deve funcionar como infraestrutura digital comunitária permanente, não apenas como ferramenta de crise.

# 2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- Segurança em primeiro lugar

- Confiança progressiva (não bloqueio total inicial)

- Missões claras e rastreáveis

- Simplicidade operacional

- Escalabilidade modular

- Utilização contínua (prevenção + emergência)

# 3. ARQUITETURA CONCEPTUAL DO SISTEMA

O sistema será composto por 4 camadas principais, cada uma com responsabilidades específicas e bem definidas:

## 3.1 Core Engine (Motor Central)

Responsável pela lógica central do sistema:

- Gestão de utilizadores e autenticação

- Gestão de eventos operacionais

- Gestão de missões e ciclo de vida

- Sistema de atribuição de voluntários

- Registo de estados e transições

- Logs e auditoria completa

## 3.2 Módulo de Confiança e Validação

Sistema de segurança e validação:

- Níveis de confiança progressivos (0-3)

- Verificação de identidade

- Validação por entidades parceiras

- Histórico reputacional

- Controlo granular de permissões

## 3.3 Interfaces de Utilizador

### App Voluntário (Mobile)

- Receber e visualizar missões disponíveis

- Executar checklists de missão

- Reportar progresso e conclusão

- Atualizar disponibilidade em tempo real

### Dashboard Coordenador (Web)

- Criar e gerir eventos

- Criar e atribuir missões

- Atribuir e coordenar voluntários

- Monitorizar estado em tempo real

- Visualizar mapa operacional

## 3.4 Camada de Expansão (Desenvolvimento Futuro)

- Integração com APIs municipais e governamentais

- Analytics avançado e previsões

- Simulação preventiva de cenários

- Integração com sensores IoT

- Gamificação estruturada

# 4. MODELO OPERACIONAL BASEADO EM MISSÕES

O fluxo operacional segue uma estrutura clara e rastreável:

Evento → Missões → Atribuições → Execução → Relatórios → Avaliação

# 5. MODELO DE CONFIANÇA (DETALHADO)

## 5.1 Tipos de Utilizador

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Voluntário | Executa missões atribuídas |
| Coordenador | Cria eventos e missões, gere voluntários |
| Admin Institucional | Gestão global do sistema e validações |

## 5.2 Níveis de Confiança

| Nível | Designação | Permissões |
| --- | --- | --- |
| 0 | Registado | Acesso básico à plataforma |
| 1 | Validado | Missões comunitárias gerais |
| 2 | Sensível | Acesso a beneficiários vulneráveis |
| 3 | Coordenador | Criar missões e validar voluntários |

## 5.3 Regras de Segurança para Missões Sensíveis

- Obrigatoriedade de validação prévia do voluntário

- Possibilidade de exigir dupla presença

- Registo obrigatório de check-in e check-out

- Histórico completo de relatórios arquivado

- Permissões baseadas em nível de confiança

# 6. MVP DEFINIDO (ESCOPO CLARO)

## Funcionalidades Incluídas no MVP

- Registo e autenticação de utilizadores

- Perfis de voluntários com skills e disponibilidade

- Criação e gestão de eventos

- Criação e gestão de missões

- Atribuição manual de voluntários a missões

- Sistema de aceitação/recusa de missões

- Submissão de relatórios simples

- Dashboard básico de monitorização

- Sistema de logs básico

## Fora do MVP (Desenvolvimento Futuro)

- Gamificação avançada com pontos e badges

- Matching automático inteligente de voluntários

- Analytics avançado e dashboards executivos

- Integração com sistemas institucionais

- Modo offline avançado

- Simulações de cenários

# 7. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO (6 MESES)

| Fase | Duração | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Design Detalhado | 1 mês | UX flows, modelo de dados, stack tecnológica, protótipo navegável |
| Fase 2: Backend Core | 2 meses | Autenticação, gestão de utilizadores, eventos, missões, atribuições, logs |
| Fase 3: App Voluntário | 1,5 meses | Login, lista de missões, aceitar/recusar, relatório simples |
| Fase 4: Dashboard Coordenador | 1,5 meses | Criar evento/missão, atribuir voluntários, visualização de estado |

# 8. ARQUITETURA TÉCNICA PROPOSTA

## Backend

- Framework: NestJS (Node.js)

- API: REST

- Autenticação: JWT (JSON Web Tokens)

## Base de Dados

- SGBD: PostgreSQL

- Extensão geoespacial: Preparado para PostGIS

## App Mobile

- Framework: Flutter (multiplataforma iOS/Android)

## Dashboard Web

- Framework: Next.js / React

## Infraestrutura

- Cloud: AWS / Google Cloud Platform / Azure

- Deploy: Containerizado (Docker/Kubernetes)

# 9. SUSTENTABILIDADE – ESTRATÉGIA INICIAL

Modelo Recomendado: Open Core Progressivo

### Fase 1: Validação

- Gratuito para parceiros piloto e validação de conceito

### Fase 2: Monetização

Versão institucional premium com:

- Suporte técnico dedicado

- Integrações avançadas com sistemas municipais

- Analytics e relatórios avançados

### Fontes de Financiamento

- Programas de financiamento europeu (Horizon Europe, etc.)

- Programas de inovação social

- Parcerias com municípios e autarquias

# 10. MÉTRICAS DE SUCESSO

O sucesso inicial não é medido pelo número de downloads, mas sim por:

- Taxa de conclusão de missões: % de missões concluídas com sucesso

- Eficiência operacional: tempo médio de coordenação reduzido

- Retenção: % de voluntários ativos após 3 meses

- Satisfação: NPS de coordenadores e voluntários

- Segurança: zero incidentes de segurança reportados

# 11. RISCOS IDENTIFICADOS E MITIGAÇÃO

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Falta de adoção inicial | Começar pequeno com parceiros piloto |
| Complexidade excessiva no MVP | Foco absoluto em simplicidade funcional |
| Questões legais (RGPD) | Consultoria jurídica desde o início |
| Falta de financiamento contínuo | Modelo Open Core com versão paga |
| Segurança e reputação | Logs e controlo forte desde o início |

💡 Nota: As secções seguintes detalham os fluxos operacionais, modelo de dados e sistema de permissões que suportam a arquitetura descrita.